# 测试报告——订单部分

## 测试总结报告标识

Wstshop

## 摘要

### 测试项目

该项目是一个购物网站，用户首先要注册并且登录，通过搜索，或者点击页面上的链接，挑选商品、加入到购物车结算、支付，达到购买商品的目的。订单部分则是其中的重头戏。

### **环境**

Windows 10系统、firefox最新版本浏览器，WPS。

### **参考文献**

wstshop网上商店测试计划书之我的订单部分

黑盒测试用例纸订单部分

## 差异

### **与测试计划相比**

1. 偏差的原因：无法进行付款
2. 支持材料和文件：wstshop网上商店测试计划书之我的订单部分
3. 变更请求：无
4. 增加请求：无

## **综合评估**

1. **评估测试覆盖率**

（1）总目标：覆盖率100%

（2）涵盖的目标：我的订单

（3）遗漏的目标和遗漏的原因：待付款订单，无法在线支付

## **结果摘要**

## **1.测试质量和软件质量，可以包括区域如：**

（1）事故总数：1

（2）严重性和优先级：

严重性分为四个级别：致命性、严重性、一般性、建议性。

图标分别为：

优先级：分为

：最高优先级，必须马上修复

：次高优先级，在下一个版本之前修复

：按照正常进度解决

：低优先级，建议性的bug

（3）未决或未解决的事件：待付款订单，无法在线支付

## **评估**

待收货订单、待发货订单、待评价订单、已完成订单、我的评价、订单查询、订单评价等功能正常

## **限制**

**1.不完整或部分功能/特征：**付款跳转失败，订单查询无订单信息时不提示

**2.去掉的功能（由于需求变化或缺陷）：**无

**3.失败可能性：**暂无

**4.高风险或中等风险区域：**无

**5.质量好的区域或功能：**

订单评价功能正常，提示用户安全级别

## **活动总结**

**员工使用时间**

**1.每天/每周的小时数**

8h/day

**2.员工是否每周工作超时**

未超时

**3.成本 - 计划与实际**

测试过程中有部分重复测试

**4.差异和变化的原因**

分模块测试时未能沟通好，以及测试人员在测试过程中未能及时发现

**5.项目范围和方向的变化**

暂无

**6.要求和设计变更**

无

**7.人员流失（开发，测试等）**

无人员流失

**8.测试环境可用性和准确性**

可靠，准确

## **认证**

项目负责人批准之后，项目才算通过。